合同编号：

技术开发（委托）合同

	项目名称
	：
	萌弧App开发

	委托方（甲方）
	：
	安徽虚拟纪元科技有限公司

	受托方（乙方）
	：
	安徽电子信息职业技术学院

	签订时间
	：
	2021 年 6 月 20 日

	签订地点
	：
	安徽蚌埠

	有效期限
	：
	2021年6月20日- 2024年6月20日


技术开发（委托）合同

	委托方（甲方）
	：
	安徽虚拟纪元科技有限公司

	项目联系人
	：
	陈凤辉

	联系方式
	：
	18055204905

	通讯地址
	：
	安徽省蚌埠市蚌山区光彩大市场3区5栋15号

	受托方（乙方）
	：
	安徽电子信息职业技术学院

	法定代表人
	：
	王国武

	项目负责人
	：
	陈键

	项目参与人
	：
	陈键、毕好昌、朱正月、王锦、刘兵、李跃文

	联系方式
	：
	18605527270

	通讯地址
	：
	安徽省蚌埠市曹山路1000号


本合同甲方委托乙方研究开发   萌弧App   项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

    第一条  本合同研究开发项目的要求如下：

    1．技术目标：  开发萌弧Android App 和 iOS App   。

    2．技术内容：

（1）使用Java框架SpringBoot开发后端Api接口。
（2）使用MySQL数据库实现数据存储。
（3）CentOS + k8s+微服务部署运行网站。
（4）Flutter实现基于Android 和iOS的App应用。
（5）阿里云实现图片云存储，域名购买备案，HTTPS证书部署，短信验证码开通，IM即时通讯等。
（6）对接微信支付宝实现 支付通道。
（7）基于其他第三方实现客服系统 等。
（8）申请苹果开发者账户，打包发布应用等。
    3．测试要求：

（1）Android可连接互联网的真机，iOS需要和开发人员对接现场安装才能够提供测试，或者开通苹果开发者账号后才可分发应用进行测试。

（2）CentOS + MySQL服务器

    4．后期维护：

乙方有责任在项目验收合格完成之后，向甲方提供 三 年的免费维护服务，此维护仅指软件bug的修改以及小范围的功能性改动，关于大版本的升级或功能改造等，需要甲乙双方再充分协商后再定。

    第二条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

    1．技术资料清单：   App和管理后台的PSD设计稿   。

    2．提供时间和方式： 本合同签署生效后，甲方直接给乙方   。

    3．其他协作事项：   开发过程中双方协商   。

    第三条  甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1．研究开发经费和报酬总额为   伍万元整   。

其中：

（1）软件设计开发费4.8万元（开发人员费用）；

（2）项目需求调查研究、项目考察等费用0.2万元（考察、调研、项目部署和测试）。
2．研究开发经费由甲方  分期  （一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和阶段如下： 

（1） 第一阶段： 看图功能 ，费用： 贰万元整 ，在签订合同 3 个工作日内甲方需向乙方支付。
（2） 第二阶段： 约稿功能 ，费用： 贰万元整 ，在第一阶段甲方确认基本功能符合需求，并乙方开展第二阶段工作时，甲方需要在 3 个工作日内向乙方支付费用。
（3） 第三阶段： 社交 和 定制功能 ，费用： 壹万元整 ，在第二阶段甲方确认基本功能符合需求，并在乙方开展第三阶段工作结束后且符合甲方需求时，甲方需要在  3  个工作日内向乙方支付费用。
（4） 开发过程中产生额外费用例如：服务器，域名，支付，第三方功能的集成等，均不算在总研发费用中。同时在乙方和甲方充分沟通后，经由甲方同意和确认后，由甲方付费购买，甲方独立享有所有权，乙方经由甲方允许后享有临时的使用权，使用权仅为此次项目开发。

乙方开户账号名称、开户银行、帐号和地址为：

	账户名称
	：
	安徽电子信息职业技术学院

	开户银行
	：
	徽商银行蚌埠分行东淮支行

	帐号
	：
	80300012011100006628

	地址
	
	安徽省蚌埠市曹山路1000号


    第四条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

    第五条  乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

     1．研究开发成果交付的形式：   开发中用到的所有平台账号、前后端源码和数据库、前端App和管理后台等地址   。

     2．涉密人员范围： 参与此项工作者。
     3．保密期限： 自项目签订之日起8年。

     4．泄密责任： 甲乙双方泄密均按照合同额叁倍赔偿。

    第六条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：  甲方评估软件核心功能，并由甲方出具审核报告  。

    第七条  双方确定，履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权归   甲   （甲、乙、双）方所有。
    第八条  乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

    第九条  甲方享有在相关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

    第十条  乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的账户、器材、资料等财产，归  乙  （甲、乙、双）方所有。

    第十一条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

    1．由于甲方原因造成项目无法完成或延期的，甲方应向乙方说明原因并及时沟通，如果甲方拒绝沟通解决，甲方应无条件按照本合同第三条规定支付对应阶段的项目开发经费。
    2．由于乙方原因导致项目无法完成或延期的，乙方应向甲方说明原因并及时沟通解决，如果乙方拒绝沟通解决，乙方应无条件按照本合同第三条规定退还对应阶段的项目开发经费。
    第十二条  双方确定，因发生不可抗力或技术风险致使本合同履行成为不必要或不可能的，经双方协商，可解除合同。

    第十三条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，提交蚌埠市仲裁委员会仲裁。

    第十四条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定  陈凤辉  为甲方项目联系人及主要负责人，乙方指定  陈键  为乙方项目联系人。

项目联系人承担以下责任：

1： 负责双方沟通，协调等事务 

一方变更项目联系人的，应当及时
以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行造成损失的，应承担相应的责任。
第十五条  本合同期限为：自合同签订日起有效期 三 年。
第十六条  本合同一式  肆  份，具有同等法律效力。 
第十七条  本合同经双方签字盖章后生效。
	甲方：
	安徽虚拟纪元科技有限公司
	（盖章）

	法定代表人／委托代理人：
	
	（签名）

	
	
	年
	
	月
	
	日


	乙方：
	安徽电子信息职业技术学院
	（盖章）

	法定代表人/委托代理人：
	
	（签名）

	
	
	年
	
	月
	
	日


